# Biuro RPG: огляд проєкту

Станом на 28.10.2026, 11:00 (Варшава). Підготував Кедр (маркетинг) для Артура Дерди. Джерела: файли в /workspace/shared/biuro-rpg/ і /workspace/shared/marketing/, листи в Gmail Артура, пам'ять бота, публічні сторінки site.packyra.com і itch.io (перевірено 28.10). Те, чого немає в джерелах, позначено «невідомо / треба уточнити».

# 1. Що це за проєкт

Biuro RPG це безкоштовна піксельна браузерна RPG, у якій українці вчать польську. Гравець грає за Анну, у якої перший робочий день в агенції Pomarańcza у Варшаві. Колеги: пані Бася з рецепції, Марек (керівник проєкту), Кася (дизайнерка), пан Збишек (шеф), Евеліна (HR), Томек (IT), а ще принтер, який не друкує.

| Параметр | Що є зараз |
| --- | --- |
| Рівні | Головна історія для початківців (A0–A1): 50 рівнів, 5 глав (агенція, кав'ярня, міський фестиваль, ювілей агенції, клініка). Окрема гілка B1 «Pod Lipą» |
| Механіки | Діалоги з вибором відповіді, переклад PL⇄UA одним кліком (кнопка UA або клавіша T), озвучка фраз, короткі пояснення помилок, мініігри (друк, листи, календар, сортування, порядок слів, пари, пропуски, квізи), XP, рівні, підсумок дня |
| Доступ | Безкоштовно, без реєстрації, у браузері. Прогрес зберігається в браузері; вхід через email лише для синхронізації між пристроями |
| Керування | Комп'ютер: стрілки/WASD, E або пробіл, T для перекладу. Телефон: горизонтальний екран, джойстик зліва, кнопка E (так написано в FAQ на сайті 28.10) |
| Порадник | Розділ /poradnyk/: 44 статті українською і тематичні хаби (стан на 26.10) |
| Графіка | Частина графіки згенерована ШІ; на itch.io це розкрито (AI Disclosure: AI Assisted, Graphics) |
| Аудиторія | Українці в Польщі, які вчать польську з нуля або вже працюють в офісі (A2–B1); школи й викладачі польської як канал до них |
| Статус | Бета, «In development» на itch.io. Сайт сам пише, що гра не замінює курс чи викладача |

Посилання

Сайт: https://site.packyra.com/ (гра: https://site.packyra.com/game)

itch.io: https://arturderda.itch.io/biuro-rpg (опубліковано 27.10 вночі, за листом itch.io)

Instagram: @biuro_rpg; TikTok: @biurorpg; YouTube Shorts: канал Biuro RPG; Pinterest: Biuro RPG

Домен packyra.com: планували перенести сайт туди. Магазин Shopify «PACKYRA» закрито 18.10, домен розблоковано для трансферу. Чи переїжджає гра на packyra.com і коли: треба уточнити.

# 2. Мета і метрики

Мета (з 13.10): перші 100 активних гравців. Бюджет на просування: 0 zł.

Монетизація: пізніше планується платна версія за 9,99 zł/міс. (Артур, 10.10). Зараз гра повністю безкоштовна, ціну ніде не показуємо (ні на сайті, ні в повідомленнях). Дата запуску платної версії: невідомо.

| Метрика | Що відомо | Джерело |
| --- | --- | --- |
| Активні гравці | Невідомо / треба уточнити (у файлах цифр немає). Аналітика є: GA4 + власний Cloudflare Worker, події вмикаються лише за згодою гравця | 11-fixes-for-claude.md |
| Microsoft Clarity | Проєкт створено, але код на сайт не встановлено (нагадування від Clarity 14.10 і 28.10) | Gmail |
| Google Search Console (10–23.10) | 0 кліків, 25 показів, середня позиція 8,8. У sitemap 54 URL, проіндексовано 10, головна в стані «Crawled, not indexed» | SEO-передача від 26.10 |
| Лендинг | «0 реєстрацій, оплат і реклами» (текст на сайті) | site.packyra.com |
| Instagram @biuro_rpg | 27.10 на акаунті було 4 пости; коментарів під ними не було. Кількість підписників і переглядів: невідомо | comments-log.md |
| TikTok @biurorpg | 27.10 було 4 публічні пости. Перегляди: невідомо | comments-log.md |
| YouTube Shorts | Перші коментарі під Short «Ця помилка видає українця з першого слова» (26.10). Перегляди: невідомо | comments-log.md |
| Взаємодія з чужим контентом | 27.10 з @biuro_rpg: ~50 Reels переглянуто, 20 лайків, 5 коментарів. TikTok пропущено через капчу | engagement-log.md |
| Outreach | Листи: 7 (10.10) + 10 (13.10) + 1 (26.10) + 1 (27.10). IG DM: 10 (26.10) + 10 (27.10) + 7 (28.10). Деталі в розділі 8 | Gmail, ig-collab-log.md |

Метрики бети з плану Голосу (гіпотези, не норма): переходи з кожного каналу через UTM, лендинг → «Грати», завершення рівня 1, повернення в інший день, де гравці застрягають, воронка шкіл (надіслано → відповіли → дали учням посилання). Реальних замірів у файлах немає.

# 3. Прийняті рішення

| Дата | Рішення | Чинне? |
| --- | --- | --- |
| 10.10 | Кедр веде маркетинг Biuro RPG (бриф 00-brief.md). Нічого не надсилаємо й не публікуємо від імені Артура без його «так». Факти не вигадуємо | Так |
| 10.10 | Платна версія пізніше: 9,99 zł/міс. | Так, як план; ціну зараз не згадуємо ніде |
| 10.10 | Школам-партнерам: промокод на 6 місяців повного доступу + згадка як партнера після запуску + прямий канал фідбеку від викладача | Частково: промокод скасовано 14.10; лишився фідбек |
| 10.10 | DM інфлюенсерам персональні, з конкретикою з їхнього профілю, без цін, промокодів і прохань про рекламу. Артур пише як українець, який сам вивчив польську | Так |
| 11.10 | Короткі підписи до постів; з карусельних слайдів прибрано нижній рядок з @artur.realist | Так |
| 11.10 | Ідея: окремий розділ гри (~20 рівнів), зібраний з уроків викладача, для її учнів | Так, як опція для зацікавлених викладачів |
| 13.10 | Мета: перші 100 активних гравців, бюджет 0 | Так |
| 14.10 | Гра повністю безкоштовна. Промокоди й код на 6 місяців у нових повідомленнях не згадуємо | Так |
| 14.10 | Фідбек екзаменатора-носія (озвучка «menu», неприродні фрази) іде в список виправлень. Платного носія чи репетитора немає, тож шукаємо безкоштовні рішення | Так |
| 26.10 | Кедр формально керівник маркетингу. Каденція в marketing/cadence.md: Biuro RPG щодня в IG, TikTok і YouTube Shorts по колу UGC → AI-відео → карусель; каруселі дублюємо в Pinterest | Так (29–31.10 порядок змінено, див. розділ 7) |
| 26.10 | YouTube Shorts лише для відео; у дні каруселі YouTube нічого не отримує | Так |
| 26.10 | Підписи короткі, трендові, живою розмовною мовою. Ролики веселі, з гумором і історією, не уроки | Так |
| 26.10 | Коментарі в соцмережах перевіряємо двічі на день (~11:00 і ~19:00); агресивні чи чутливі передаємо Артуру | Так |
| 26.10 | Сторінка на itch.io (новий акаунт arturderda) з розкриттям ШІ-контенту | Так |
| 26.10 | На сайті жодних цін і обіцянок; сайт подається як безкоштовний, без реєстрації, бета | Так |
| 27.10 | Кожна публікація йде і в Instagram @biuro_rpg, і в TikTok (відео ще в YouTube Shorts), з трендовим треком, який підбирає Кедр | Так |
| 27.10 | Outreach до вчителів і шкіл: пропонуємо лише безкоштовне тестування для них і учнів + чесний фідбек. Ніколи не просимо публікувати чи робити контент | Так |
| 27.10 | Перед DM: 5–7 лайків і 1–2 природні коментарі (прогрів). DM з @artur.realist. Без «так» Артура нічого не йде | Так |
| 28.10 | Рілс «Ogarnij to» в Instagram Артур публікує сам з телефона (браузер на боксі розлогінився з @biuro_rpg) | Разове рішення |

# 4. Команда і хто за що відповідає

| Хто | Роль |
| --- | --- |
| Артур Дерда | Автор і розробник гри. Затверджує кожну публікацію й повідомлення («так»), сам надсилає частину листів і постить з телефона |
| Кедр (бот) | Керівник маркетингу: каденція, щоденні плани, публікації Biuro RPG (IG, TikTok, YouTube, Pinterest), коментарі, outreach-чернетки і перевірка DM |
| Компас | База шкіл і курсів польської (01-shkoly.csv: 96 записів; 06-top10-kontakty.csv: топ-10 з контактними особами) |
| Голос | Стратегія на 4 тижні (02-strategiia.md) і пропозиція школам (03-oferta-shkolam.md) |
| Кадр | Instagram: сценарії Reels (04-reels.md), каруселі (05-karuseli.md), сторіз; веде особистий IG @artur.realist |
| Ота | Зробила перші Reels (9–10.10), її підхід врахували в сценаріях |
| Твіт | Особистий бренд Артура в X @artur_realist і Threads @artur.realist |
| Site Audit | itch.io сторінка, SEO-аудит і завдання для коду сайту |
| Перо | LinkedIn Артура (не Biuro RPG напряму, але в спільній каденції) |

# 5. Канали і правила контенту

| Канал | Що публікуємо | Частота |
| --- | --- | --- |
| Instagram @biuro_rpg | Усі формати: UGC, AI-відео, каруселі | 1 публікація на день |
| TikTok @biurorpg | Те саме, що в Instagram | 1 на день |
| YouTube Shorts | Лише відео (UGC, AI-відео). Каруселі ні | У дні відео |
| Pinterest | Піни з кожної каруселі з польськими описами | У дні каруселі |
| Instagram @artur.realist | Особистий акаунт; з нього йдуть DM для outreach | Пост раз на 2 дні (Кадр) |
| X / Threads | Особистий бренд Артура (Твіт) | 3 пости на день кожен |

Ротація Biuro RPG: UGC → AI-відео → карусель → UGC…

Правила контенту

Ролики розважальні: гумор, історія, офісні ситуації. Сухі уроки Артур відкидає.

Підписи короткі, трендові, жива розмовна українська. Наприкінці «посилання в профілі», кілька хештегів (#польськамова #вивчаюпольську #роботавпольщі #biurorpg тощо).

До кожної публікації трендовий трек, підібраний під платформу (у TikTok звук з бібліотеки, у YouTube роялті-фрі мікс, щоб не ловити Content ID).

Не згадуємо цифри гравців, відгуки чи ціни, яких немає.

Коментарі: відповідаємо двічі на день, коротко і з гумором (comment-reply-style.md); російськомовних тролів не підгодовуємо.

Щодня 16:30 взаємодія з чужим контентом (лайки, коментарі), 10:00 чернетки 10 DM, перевірка вхідних DM кожні 3 години.

# 6. Що вже опубліковано

| Дата | Що | Де | Посилання |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.10 (дата за пам'яттю, точна дата публікації не зафіксована) | Карусель «5 типових помилок українців у польській» | Instagram (TikTok: треба уточнити) | Невідомо |
| 11.10 (так само) | Друга карусель, імовірно «10 фраз, які врятують твій перший день у польському офісі» | Instagram | Невідомо, треба уточнити |
| 26.10 | UGC-відео «dzien-dobry» (Short «Ця помилка видає українця з першого слова 😅») | IG, TikTok, YouTube Shorts | Невідомо |
| 27.10 | Карусель «Каса в Biedronce» (8 слайдів) | IG, TikTok, Pinterest (піни підготовлено; чи опубліковано, треба уточнити) | TikTok: https://www.tiktok.com/@biurorpg/video/7701270337941507350 |
| 28.10 | Рілс «Ogarnij to» (60 с, голоси й субтитри) | TikTok, YouTube Shorts; Instagram Артур публікує сам | TikTok: https://www.tiktok.com/@biurorpg/video/7701644737517849878 ; YouTube: https://youtube.com/shorts/FapAxrg6AfI ; Instagram: треба уточнити |

Ще 26.10 зроблено 10 коментарів з @biuro_rpg під чужими Reels (instagram-comments-log.md).

# 7. Контент-план наперед

| Дата | Формат | Що | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.10 | UGC-рілс | Яке відео з папки UGC на Google Drive, ще не вирішено | Треба вибрати. За cadence.md 29.10 мало бути AI-відео |
| 30.10 | 3D / AI-рілс | «Na spokojnie» (reels/na-spokojnie-30-10/, відео й підпис готові) | Готово, чекає «так». За cadence.md 30.10 мала бути карусель |
| 31.10 | AI-рілс | «Kto wypił moje mleko?» (офісний детектив, reels/kto-wypil-mleko/) | Запропоновано, не підтверджено |

Блокер: Instagram @biuro_rpg треба заново залогінити в браузері бокса, інакше 29–30.10 в IG не опублікуємо.

Запас ідей і матеріалів

Скетч «Poproszę kawa» (Артур грає баристу і клієнта): ідея затверджена 26.10, зйомку не призначено.

Спільний рілс з Kingsley School «10 польських фраз для першого дня на роботі» (розділ 8).

Сценарії Reels R1–R12 у 04-reels.md (зокрема «Принтер, який перевіряє твою польську», «POV: 8:30, перший день, і ти кажеш „Dobry wieczór”», «Cześć чи Dzień dobry?»).

Каруселі К3–К7 у 05-karuseli.md (mój/moja/moje, Ty чи Pan, принтер-квест, Kto wypił moje mleko, «Хто ти в агенції Pomarańcza?»).

3 сторіз-квізи (stories/), не опубліковані.

Готові ролики без зафіксованої публікації: video-first-day-30s/final.mp4 (30 с промо), reel-souls/ («Найскладніший Souls-like»), reel-scenario2/. Чи їх використовувати, треба уточнити.

# 8. Outreach: правила, історія, статус контактів

Правила (з 27.10)

Пропонуємо тільки безкоштовне тестування гри для вчителя і його учнів + прохання про чесний фідбек.

Не просимо публікувати, знімати чи робити контент. Цін і промокодів не згадуємо.

Перед DM прогрів: 5–7 лайків і 1–2 природні коментарі. DM з @artur.realist, персоналізовані.

Нічого не йде без «так» Артура. Перед новою хвилею перевіряємо outreach/ig-collab-log.md, щоб не писати повторно (там список уже охоплених акаунтів).

Email (з Gmail Артура derdaartyr@gmail.com)

| Контакт | Канал | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| JRS Poland | Email | 10.10 | Відповіді не знайдено |
| Український дім (Fundacja Ukraiński Dom) | Email | 10.10 | Відповіді не знайдено |
| Fundacja Ukraina (Вроцлав) | Email | 10.10 | 12.10: передали відділу мовних курсів, чекаємо рішення |
| Fundacja Zustricz | Email | 10.10 | Відповіді не знайдено |
| MOVASchool | Email | 10.10 | Відповіді не знайдено |
| Slavic Center | Email | 10.10 | Відповіді не знайдено |
| PolskiKraj | Email | 10.10 | Відповіді не знайдено |
| Fundacja Ocalenie | Email | 13.10 | 14.10 відмовили («зараз не можемо»), Артур подякував |
| SpeakIT (Краків) | Email | 13.10 | 14.10 «потестимо і відізвемось»; Артур відповів, що гра повністю безкоштовна. Фідбеку ще немає |
| Polskie Forum Migracyjne, Witaj Wrocław (FPIWO), IB Polska Kraków, FishKoi, Polski Na Tak, Kalina, Krok, onPolish | Email | 13.10 | Відповіді не знайдено |
| o-jezyku.pl | Email | 26.10 | Пропозиція додати гру до списку безкоштовних матеріалів; відповіді не знайдено |
| Аня Болбас, програма Dziewczyny w Grze (a.bolbas@perspektywy.pl) | Email | 27.10 | Надіслано з рекомендації @dziewczyny.w.grze; лише тест і фідбек |

Instagram і вчителі

| Контакт | Канал | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 інфлюенсер/викладач (09-dm-influencery.md) | IG DM | 10–11.10 | Чернетки підготовлено; усі вже в списку «охоплених» |
| Катерина (викладачка) | IG DM | 11.10 | Відповіла; Артур дав посилання і попросив фідбек. Результат: невідомо |
| Марічка (викладачка) | IG DM | 11.10 | Відповіла; запропонували окремий розділ гри (~20 рівнів) з її уроків. Результат: невідомо |
| Держекзаменатор, носій польської | IG DM | 14.10 | Відмовився від партнерства, але дав фідбек (розділ 9) |
| @uahub.eu, @ukrainian_in_poland_pl, @ua_in_poland_, @juliia_feliz, @darkpointgames, @zaichenkoteam, @monikasmulewicz_hrnaszpilkach, @ap.education, @ivanna.ludchak | IG DM | 26.10 | Без відповіді (остання перевірка 28.10) |
| @inpoland.net.pl | IG DM | 26.10 | Лише автовідповідь |
| @kingsley_school_ | IG DM | 27.10 | Активна розмова (деталі нижче) |
| @hatsyk.diana | IG DM | 27.10 | Посилання надіслано, далі лише лайки |
| @polski_ze_stanislawem | IG DM | 27.10 | Надіслано м'яку відповідь (лише тестування) з посиланням; далі без відповіді |
| @lak_kos | IG DM | 27.10 | Питав, чи є інста і чи Артур програміст; відповіли (@biuro_rpg, особистий проєкт, прохання протестувати) |
| @wse_o_polshe (КАРТА ПОБЫТУ) | IG DM | 27.10 | Ввічлива відмова («поки немає часу»), подякували |
| @dziewczyny.w.grze | IG DM | 27.10 | Перенаправили на email координаторки, лист надіслано 27.10 |
| @anastasiia._fedorenko, @mariia_sychyk, @evacaddoo, @jankez2k | IG DM | 27.10 | Без відповіді |
| @polonista_center, @language_academy_krakow, @thepolishsounds, @klubdialogu, @pani_n_poland, @takyeskr, @jaskolka_pl | IG DM | 28.10 (~10:30) | Надіслано, чекаємо. Коментар під @klubdialogu видалено на прохання Артура |
| @hej.polska, @polishexams.pl, @polishlessonstricity (+ запасні @polski.onlineua, @iryna.polski) | IG DM | 28.10 | Чернетки, не надіслано |

Kingsley School (@kingsley_school_): 27.10 сама запропонувала зняти Reels «10 польських фраз для першого дня на роботі» з прикладами з гри і вказати Артура співавтором. Ми відповіли: спершу протестуйте рівні й дайте фідбек, можемо показати дизайн карток з фразами і змонтувати її відео. Увечері 27.10 вона пограла, але їй було важко зрозуміти, куди тиснути (вона рідко грає в ігри). Чекає новий штатив і світло; до того пропонує написати сценарій і вибрати фрагменти гри. 28.10 о 09:27 Артур відповів (спрощена версія). Наступний крок: чернетка сценарію і підбір фрагментів гри (після «так»).

# 9. Фідбек гравців і список виправлень

Фідбек

Держекзаменатор-носій (14.10): озвучка неправильно вимовляє «menu»; частина польського тексту звучить неприродно.

Kingsley School (27.10): людині, яка рідко грає в ігри, важко зрозуміти, що робити і куди натискати. Онбординг треба спростити.

YouTube (26.10): перший позитивний коментар під Short про «dobry dzień».

Список виправлень (повний бриф для кодування: 11-fixes-for-claude.md; помилки, знайдені під час зйомок: 04-reels.md, розділ 6; SEO: передача від 26.10). Статус кожного пункту невідомий, якщо не сказано інше.

| Пріоритет | Що виправити | Статус |
| --- | --- | --- |
| P0 | Мобільне керування | Частково видно на сайті: FAQ описує джойстик і горизонтальний екран, itch.io вказує Touchscreen. Перевірити на реальному телефоні |
| P0 | Онбординг для негеймерів: одна підказка на старті, перший діалог за 1–2 дії, не більше 30 с | Треба зробити (підтверджено фідбеком Kingsley) |
| P0 | «Каша» замість «Кася» в українських перекладах (~23 місця) | Невідомо |
| P0 | Граматика польської: відмінки при підстановці назв («dla Kawiarni», «Zbyszka»), рід Анни («Próbowałam»), неприродні фрази | Невідомо |
| P0 | Озвучка «menu» та інші помилки вимови; безкоштовне рішення (кращий TTS-голос, словник вимови, перевірка викладачами-партнерами) | Невідомо |
| P1 | Демо і гра суперечать щодо «Cześć» до Басі; «cześć» завжди в «Do powtórki»; репліка від імені «Lodówka» | Невідомо |
| P1 | SEO: дубль title у статті oni/one, «осиротілі» статті без хабу, /game з польськими мета, FAQPage JSON-LD, favicon | Частково зроблено до 26.10 (хаби, автор, image sitemap); решта невідомо |
| P1 | Аналітика: UTM на кожен канал і школу, ключова подія quest_complete, встановити Clarity | Clarity не встановлено; решта невідомо |
| P2 | Дрібниці: «43 кроків», перекриття вікна принтера, «w kolorze» | Невідомо |

# 10. Куди рухаємось (наступні 2–4 тижні)

1. Повернути публікації в ритм. Перелогінити @biuro_rpg на боксі, щодня 1 пост в IG + TikTok (+ YouTube для відео), Pinterest у дні каруселей. Ролики з гумором і історією.

2. Онбординг і мова в грі. Спростити старт для негеймерів, виправити «Каша/Кася», граматику й озвучку «menu». Без цього живі тестувальники застрягають.

3. Живі тестувальники через вчителів. Щодня до 10 персональних DM з прогрівом, лише пропозиція безкоштовного тестування і фідбеку. Довести до кінця Kingsley School, SpeakIT, Fundacja Ukraina і Dziewczyny w Grze. Один м'який follow-up школам, які мовчать з 10–13.10 (після «так»).

4. Почати міряти. UTM на кожен канал і школу, ключова подія завершення рівня, Clarity. Без цього незрозуміло, скільки з мети 100 активних гравців уже є.

5. SEO як довга гра. Дотиснути індексацію (зараз 10 з 54 URL), виправити дублі й «осиротілі» статті.

6. Через 4 тижні: звести дані по каналах і вирішити, що лишаємо.

# 11. Відкриті питання до Артура

1. Перелогінити @biuro_rpg у браузері бокса (потрібен пароль/код). Без цього 29–30.10 в IG не публікуємо.

2. Чи вийшов «Ogarnij to» в Instagram з телефона? Дай посилання для журналу.

3. Яке UGC-відео ставимо 29.10? І чи підтверджуєш «Kto wypił moje mleko?» на 31.10? (Це відхилення від ротації в cadence.md; лишаємо так?)

4. Скільки зараз гравців за GA4 (хоча б за тиждень)? Без цього не можу оцінити прогрес до 100.

5. Які виправлення в грі вже зроблені (Кася, граматика, онбординг, озвучка)?

6. Чи переїжджає сайт на packyra.com і коли?

7. Коли орієнтовно платна версія і чи ціна 9,99 zł/міс. остаточна?

8. Чи поповнювати кредит Apify (зараз вичерпано) або шукати контакти без нього?

9. Чи писати м'який follow-up школам з 10–13.10, які не відповіли?

10. Як відповідала Катерина і Марічка після 11.10? Чи хтось погодився на окремий розділ гри?

11. 11.10 Google Ads відхилив 2 оголошення. Чи є якась рекламна кампанія, чи це старий тест?

12. Чи використовуємо готові ролики (30-секундне промо, Souls-like) і сторіз-квізи, і коли знімаємо скетч «Poproszę kawa»?

# 12. Де лежать файли

| Що | Шлях |
| --- | --- |
| Цей документ | /workspace/shared/biuro-rpg/Biuro-RPG-project-overview.docx і .md |
| Бриф | /workspace/shared/biuro-rpg/00-brief.md |
| База шкіл (Компас) | 01-shkoly.csv / .xlsx, 06-top10-kontakty.csv |
| Стратегія і пропозиція школам (Голос) | 02-strategiia.md, 03-oferta-shkolam.md |
| Листи школам | 07-zvernennia-top10.md, 12-lysty-shkolam-11-20.md |
| Інфлюенсери | 08-influencery.csv / .xlsx, 09-dm-influencery.md |
| Outreach-журнал і чернетки DM | outreach/ig-collab-log.md, outreach/drafts-2026-10-26.md, -27.md, -28.md |
| Reels і каруселі (Кадр) | 04-reels.md, 05-karuseli.md, karuseli/, carousel-kasa-biedronka/, pinterest/ |
| Відео | reel-ogarnij/final/, reels/na-spokojnie-30-10/, reels/kto-wypil-mleko/, reels/poprosze-kawa-skit.md, video-first-day-30s/, reel-souls/, reel-scenario2/ |
| Сторіз | stories/ |
| Скріншоти гри | screens/ |
| Виправлення і SEO | 11-fixes-for-claude.md, 10-growth-seo-plan.md |
| Коментарі і взаємодія | comments-log.md, instagram-comments-log.md, engagement-log.md, comment-reply-style.md |
| Профіль Instagram | instagram/ |
| Каденція і щоденні плани | /workspace/shared/marketing/cadence.md, /workspace/shared/marketing/daily/ |

Усі шляхи без префікса лежать у /workspace/shared/biuro-rpg/.